	  BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH

Năm 2015 triển khai thực hiện 
Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê 
của Ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1025/QĐ-BTP
 ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Mục đích


- Triển khai kịp thời, có hiệu quả Quyết định số 2667/QĐ-BTP ngày 07/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của Ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch tổng thể).
- Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc trong việc thực hiện các nhiệm vụ của năm 2015 trong Kế hoạch tổng thể.
2. Yêu cầu

a) Bám sát các nội dung của Kế hoạch tổng thể.

b) Các hoạt động trong Kế hoạch năm 2015 phải cụ thể, khả thi, đảm bảo thực hiện thiết thực, hiệu quả.

c) Đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt chú trọng đến hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan.
d) Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, thời gian và chất lượng.
II. NỘI DUNG 
1. Nhiệm vụ 1. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động thống kê của Ngành:
1.1. Đầu tư cho Trung tâm dữ liệu điện tử đáp ứng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp.
1.2. Trang bị máy vi tính có kết nối internet cho cán bộ làm công tác thống kê trong Ngành:
a) Trang cấp máy tính (được kết nối internet) cho cán bộ làm công tác thống kê ở các Sở và Phòng Tư pháp, phục vụ công tác thống kê.
b) Trang cấp máy tính (được kết nối internet) cho cán bộ làm công tác thống kê của Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành phục vụ công tác thống kê.
2. Nhiệm vụ 2. Xây dựng Trang thông tin về thống kê:
2.1. Biên tập, số hóa tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về thống kê để đăng tải trên Trang thông tin về công tác Thống kê, Trang thông tin về Hướng dẫn nghiệp vụ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
2.2. Xây dựng và triển khai Trang thông tin điện tử về công tác thống kê trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp:
a) Xây dựng, vận hành, duy trì về mặt kỹ thuật cho Trang thông tin điện tử về công tác thống kê.
b) Thu thập, biên tập, thông tin, dữ liệu, tài liệu để cập nhật đầy đủ và kịp thời trên Trang thông tin điện tử về công tác thống kê.
3. Nhiệm vụ 3: Triển khai chính thức Phân hệ phần mềm thống kê theo chế độ báo cáo thống kê quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP cho các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
 (Chi tiết các nhiệm vụ; tiến độ thực hiện; cơ quan, đơn vị chủ trì; cơ quan, đơn vị phối hợp; sản phẩm chủ yếu; nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào nội dung tại Phần II, các đơn vị thuộc Bộ và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của Kế hoạch. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã để triển khai các nhiệm vụ có liên quan của Kế hoạch.
2. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.
3. Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp theo Kế hoạch này theo các quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với điều kiện thực tế.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Cục Công nghệ thông tin để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.
	
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Khánh Ngọc


PAGE  
3

