	BỘ TƯ PHÁP



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHỤ LỤC

Chi tiết nội dung Kế hoạch năm 2015 triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin 
vào công tác thống kê của Ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1025/QĐ-BTP 
ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Nhiệm vụ
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian thực hiện 
	Sản phẩm chủ yếu
	Nguồn kinh phí đảm bảo

	
	
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	
	
	

	1
	Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động thống kê của Ngành

	1.1
	Đầu tư cho Trung tâm dữ liệu điện tử đáp ứng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp
	Cục Công nghệ thông tin (Cục CNTT)
	Vụ Kế hoạch – Tài chính (Vụ KHTC)
	Cả năm
	Trang bị cho Trung tâm dữ liệu điện tử đáp ứng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp nói chung và phục vụ công tác thống kê nói riêng
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

	1.2
	Trang bị máy vi tính có kết nối internet cho cán bộ làm công tác thống kê trong Ngành

	a)
	Trang cấp máy tính (được kết nối internet) cho cán bộ làm công tác thống kê ở các Sở và Phòng Tư pháp, phục vụ công tác thống kê
	Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã trực thuộc
	Cục CNTT
	Cả năm
	- Máy vi tính có kết nối internet được trang bị đầy đủ cho các cán bộ làm công tác thống kê tại các Sở Tư pháp;

- Máy vi tính có kết nối internet từng bước được trang bị cho các cán bộ làm công tác thống kê tại các Phòng Tư pháp.
	Kinh phí của địa phương

	b)
	Trang cấp máy tính (được kết nối internet) cho cán bộ làm công tác thống kê của Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành phục vụ công tác thống kê
	Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, các tổ chức giám định tư pháp công lập tại Điều 12 Luật Giám định tư pháp
	
	Cả năm
	Máy vi tính có kết nối internet từng bước được trang bị cho các cán bộ làm công tác thống kê tại Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, các tổ chức giám định tư pháp công lập 
	Kinh phí của các Bộ, ngành

	2
	Xây dựng Trang thông tin về thống kê

	2.1
	Biên tập, số hóa tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về thống kê để đăng tải trên Trang thông tin về công tác Thống kê, Trang thông tin về Hướng dẫn nghiệp vụ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	Vụ KHTC
	Cục CNTT, Văn phòng và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ
	Cả năm
	Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về thống kê phục vụ chế độ báo cáo thống kê.
	Ngân sách nhà nước cấp cho Vụ KHTC

	2.2
	Xây dựng và triển khai Trang thông tin điện tử về công tác thống kê trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

	a)
	Xây dựng, vận hành, duy trì về mặt kỹ thuật cho Trang thông tin điện tử về công tác thống kê
	Cục CNTT
	Vụ KHTC, Văn phòng, Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Tháng 4 – Tháng 12
	Trang thông tin điện tử về công tác thống kê.
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

	b)
	Thu thập, biên tập, thông tin, dữ liệu, tài liệu để cập nhật đầy đủ và kịp thời trên Trang thông tin điện tử về công tác thống kê
	Vụ KHTC
	Cục CNTT, Văn phòng, Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Tháng 4 - Tháng 12
	Thông tin được cập nhật đầy đủ và kịp thời trên Trang thông tin điện tử về công tác thống kê.
	Ngân sách nhà nước cấp cho Vụ KHTC

	3
	Triển khai chính thức Phân hệ phần mềm thống kê theo chế độ báo cáo thống kê quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP cho các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
	Cục CNTT
	Vụ KHTC, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Quý II, III
	Phân hệ được đưa vào sử dụng và khai thác chính thức cho đến khi Thông tư mới sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2013/TT-BTP được ban hành
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT


PAGE  
3

