	BỘ TƯ PHÁP



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO CÔNG TÁC 
THỐNG KÊ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2014-2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2667/QĐ-BTP

 ngày 07 tháng 10  năm 2014 của Bộ Tư pháp)

	TT
	Nhiệm vụ
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian thực hiện 
	Sản phẩm chủ yếu
	Nguồn kinh phí đảm bảo

	
	
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	
	
	

	I
	CÁC NHIỆM VỤ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM

	1
	Đầu tư cho Trung tâm dữ liệu điện tử đáp ứng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp
	Cục Công nghệ thông tin (Cục CNTT)
	Vụ Kế hoạch – Tài chính (Vụ KHTC)
	Hàng năm
	Trang bị cho Trung tâm dữ liệu điện tử đáp ứng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

	2
	Trang bị máy vi tính có kết nối internet cho cán bộ làm công tác thống kê trong Ngành

	2.1
	Trang cấp máy tính (được kết nối internet) cho cán bộ làm công tác thống kê ở các Sở và Phòng Tư pháp, phục vụ công tác thống kê
	Sở Tư pháp
	Cục CNTT
	Hàng năm


	Mỗi cán bộ làm công tác thống kê ở các Sở và Phòng Tư pháp được trang cấp 01 máy tính kết nối internet phục vụ công tác thống kê
	Kinh phí của địa phương

	2.2
	Trang cấp máy tính (được kết nối internet) cho cán bộ làm công tác thống kê của các Bộ, ngành phục vụ công tác thống kê
	Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành
	
	Hàng năm
	Mỗi cán bộ làm công tác thống kê của các Bộ, ngành được trang cấp 01 máy tính kết nối internet phục vụ công tác thống kê
	Kinh phí của các Bộ, ngành

	3
	Biên tập, số hóa tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về thống kê để đưa vào Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp và đăng tải trên Trang thông tin điện tử về công tác thống kê, Trang thông tin điện tử về Hướng dẫn nghiệp vụ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	Vụ KHTC
	Cục CNTT, Văn phòng và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ
	Hàng năm
	Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về thống kê để đăng tải trên Trang thông tin về công tác Thống kê và Trang thông tin điện tử về Hướng dẫn nghiệp vụ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	Ngân sách nhà nước cấp cho Vụ KHTC

	4
	Nâng cấp, chỉnh sửa các phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong các lĩnh vực: lý lịch tư pháp, thủ tục hành chính, tương trợ tư pháp, quốc tịch, cán bộ và chức danh tư pháp… đảm bảo yêu cầu cung cấp số liệu cho Phần mềm thống kê theo quy định. Nghiên cứu, đề xuất các lĩnh vực, chỉ tiêu thống kê thành phần cung cấp số liệu cấu thành Cơ sở dữ liệu thống kê điện tử Ngành Tư pháp
	Cục CNTT
	Vụ KHTC và các đơn vị liên quan
	Hàng năm
	- Các phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong các lĩnh vực được nâng cấp, chỉnh sửa đảm bảo yêu cầu cung cấp số liệu cho Phần mềm thống kê theo quy định.

- Đề xuất các lĩnh vực, chỉ tiêu thống kê để cấu thành Cơ sở dữ liệu thống kê điện tử Ngành Tư pháp
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

	5
	Tăng cường các hoạt động hợp tác, tham khảo kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê
	Cục CNTT
	Vụ KHTC, Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan.
	Hàng năm
	Hoạt động hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

	II
	KẾ HOẠCH NĂM 2014

	1
	Nâng cấp, chỉnh sửa Phần mềm hỗ trợ quản lý, theo dõi chấp hành chế độ báo cáo thống kê cho phù hợp với chế độ báo cáo thống kê mới được quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013
	Cục CNTT
	Vụ KHTC
	Quý III, IV/ Năm 2014
	Phần mềm hỗ trợ quản lý, theo dõi chấp hành chế độ báo cáo thống kê được tiến hành nâng cấp, chỉnh sửa
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

	2
	Xây dựng và triển khai thử nghiệm giai đoạn 1 của Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp - Phần ứng dụng cho các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Cục CNTT
	Vụ KHTC, Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Quý III, IV/ Năm 2014
	Xây dựng và triển khai thử nghiệm giai đoạn 1 của Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp - Phần ứng dụng cho các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

	III
	KẾ HOẠCH NĂM 2015

	1
	Xây dựng Trang thông tin điện tử về công tác thống kê trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp


	Cục CNTT
	Vụ KHTC, Văn phòng, Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Năm 2015
	Trang thông tin điện tử về công tác thống kê
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

	2
	Triển khai chính thức giai đoạn 1 của Phần mềm thống kê Ngành Tư pháp – Phân hệ cho các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
	Cục CNTT
	Vụ KHTC, Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Quý I, II/ Năm 2015
	Triển khai chính thức giai đoạn 1 của Phần mềm thống kê Ngành Tư pháp – Phân hệ cho các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

	3
	Tiếp tục xây dựng, thử nghiệm và triển khai chính thức giai đoạn 1 Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp – Phân hệ cho các Bộ và cơ quan ngang Bộ có liên quan. Bước đầu phát triển một số chức năng, tiện ích phục vụ triển khai thử nghiệm phần mềm cho các Sở Tư pháp                                                                                                         
	Cục CNTT


	Vụ KHTC, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan


	Năm 2015


	Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp được xây dựng mở rộng và triển khai cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan. Bước đầu triển khai thử nghiệm cho các Sở Tư pháp
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT



	IV
	KẾ HOẠCH NĂM 2016

	1
	Xây dựng và triển khai chính thức giai đoạn 2 của Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp – Phân hệ cho các Sở Tư pháp
	Cục CNTT
	Vụ KHTC, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan
	Năm 2016
	Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp được xây dựng mở rộng và triển khai chính thức cho các Sở Tư pháp
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

	2
	Nghiên cứu, khảo sát thực tiễn để phục vụ xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu thống kê điện tử của Ngành Tư pháp
	Cục CNTT
	Vụ KHTC, các đơn vị khác thuộc Bộ, Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Sở Tư pháp
	Năm 2016
	Báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tiễn để phục vụ xây dựng Đề án
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

	V
	KẾ HOẠCH NĂM 2017

	1
	Xây dựng và triển khai thử nghiệm giai đoạn 3 của Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp – Phân hệ cho các Phòng Tư pháp
	Cục CNTT
	Vụ KHTC, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan


	Năm 2017


	Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp được xây dựng mở rộng và triển khai thử nghiệm cho các Phòng Tư pháp
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT



	2
	Xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu thống kê điện tử của Ngành Tư pháp
	Cục CNTT
	Vụ KHTC, các đơn vị khác thuộc Bộ, Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Sở Tư pháp
	Năm 2017
	Dự thảo Đề án
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

	VI
	KẾ HOẠCH NĂM 2018

	1
	Triển khai chính thức giai đoạn 3 của Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp – Phân hệ cho các Phòng Tư pháp. Triển khai thí điểm phần mềm cho một số UBND cấp xã
	Cục CNTT
	Vụ KHTC, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan
	Năm 2018
	Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp được triển khai chính thức cho các Phòng Tư pháp và thí điểm cho một số UBND cấp xã có cơ sở hạ tầng, nhân lực phù hợp
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

	2
	Hoàn thiện Đề án Cơ sở dữ liệu thống kê điện tử của Ngành Tư pháp
	Cục CNTT
	Vụ KHTC, các đơn vị khác thuộc Bộ, Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Sở Tư pháp
	Năm 2018
	Đề án Cơ sở dữ liệu thống kê điện tử của Ngành Tư pháp
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

	3
	Tổng kết thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của Ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018
	Cục CNTT
	Vụ KHTC, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý IV/Năm 2018-2019
	Dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện Đề án trình Lãnh đạo Bộ
	Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT


PAGE  
5

